关于海南省第一生态环境保护督察组督察报告改方案第38整改措施完成情况公示表

| 整改措施 | 措施序号（38）：在丽晶路整条路段安装禁鸣标志牌以及在丘海大道与滨海大道路口安装监控抓拍，强化路面巡查，对机动车违法行为依法处罚。 |
| --- | --- |
| 整改牵头单位 | - 市公安局交警支队 |
| 整改时限 | 2023年12月底前 |
| 联系人及联系电话 | 谭高世 68664434 |
| 整改完成情况 | 一是完善交通设施。在滨海丘海、丽晶港爱、丽晶港华路路口均设置红绿灯和电子警察抓拍设备， 在港爱、港华路段设置货车限行抓拍电子警察设备，并设置12块禁停标志，7块禁鸣标志，完善限高设施3处。二是强化路面巡查。安排警力24时加强丽晶路巡逻疏导工作，每周至少开展2次交通乱象集中整治，2023年至今，在丽晶路共查处各类违法2000余起。三是制定疏导方案。研究制定秀英港大货车出岛疏导方案，严禁货车在丽晶路及港爱路待渡。一旦货车滞留至滨海大道与丘海大道路口，迅速将货车引导到丘海大道金盛达货车待渡停车场有序出岛。四是常态化开展整治。加强秀英港周边道路的巡查执法力度，常态化在港口周边路段开展交通乱象整治。 |
| 验收意见 | 我支队牵头的第38项问题已于2023年12月底完成整改，并按要求自行开展核查验收。经核查，认定已达到整改要求。 |
| 工作成效 | 秀英港周边路段交通噪声防治工作取得一定成效，声环境质量有效改善，群众对交通噪声治理情况较为满意，2024年7月向我支队赠送锦旗。 |